AI-администратор для локального бизнеса

Технический план разработки и внедрения

Архитектура · Технологический стек · Безопасность · Высокая производительность

Стек: PHP 8.3 / Laravel + Octane (RoadRunner) · PostgreSQL + pgvector · Redis
Omnichannel · RAG-LLM (YandexGPT / GigaChat) · Multi-tenant SaaS
Соответствие 152-ФЗ · Security-by-design · Low-latency

Июнь 2026

1. Обзор продукта и технические цели

AI-администратор — мультиканальный SaaS, который перехватывает все входящие обращения локального бизнеса (WhatsApp, Telegram, Avito, VK, веб-виджет, далее — телефония), отвечает на типовые вопросы на базе знаний конкретного бизнеса и записывает клиента в его CRM. Архитектура — мультитенантная: один инстанс обслуживает множество клиентов с жёсткой изоляцией данных.

Нефункциональные требования (NFR) — то, что определяет стек

| Параметр | Целевое значение | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| Приём вебхука (ack) | < 100 мс | Мессенджеры ретраят/банят при медленном ответе |
| Первый токен ответа LLM | < 1.5 с | Ощущение «живого» диалога |
| FAQ из кэша | < 300 мс | Большая часть вопросов типовая |
| Доступность (uptime) | 99.9% | Пропуск = потерянный клиент бизнеса |
| Изоляция данных клиентов | 100% | Multi-tenant, 152-ФЗ, доверие |
| Размещение данных | РФ | 152-ФЗ о персональных данных |
| Стоимость на 1 диалог | < 2–4 ₽ | Маржа 80–90% |

Три приоритета этого документа: (1) высокая скорость — за счёт Laravel Octane, очередей и стриминга LLM; (2) безопасность стека — многослойная, включая защиту от prompt-injection и изоляцию тенантов; (3) соответствие 152-ФЗ — данные и LLM в РФ.

2. Архитектура системы

Событийно-ориентированная архитектура: быстрый приём сообщения → постановка в очередь → асинхронная обработка ядром → ответ через канал. Тяжёлые операции (LLM, вызовы CRM) — всегда асинхронно, чтобы не блокировать приём.

┌─────────────────────────────┐ WhatsApp / Telegram │ API Gateway / Nginx (TLS) │ Avito / VK / Виджет ──▶│ + WAF + rate limit │ └──────────────┬──────────────┘ ▼ ┌─────────────────────────────┐ │ Webhook Receiver (Octane) │ ← ack < 100 мс │ верификация подписи, enqueue│ └──────────────┬──────────────┘ ▼ Redis Queue (Horizon) ┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐ │ Dialog Worker │ │ RAG / LLM слой │ │ CRM Connector │ │ (state machine)│◀───────▶│ pgvector + LLM │ │ YClients / 1С │ └───────┬────────┘ └──────────────────┘ └────────────────┘ │ ▲ ▲ ▼ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PostgreSQL (tenant-isolated) · Redis (cache/queue) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▲ │ Inertia/Vue SPA ┌────────────────┐ │ Панель владельца│ диалоги, метрики, база знаний, биллинг └────────────────┘

Ключевые компоненты

Webhook Receiver — принимает вебхуки каналов, проверяет подпись, мгновенно кладёт в очередь и отвечает 200 OK. Никакой бизнес-логики.

Dialog Workers — воркеры, ведущие диалог как конечный автомат (приветствие → уточнение → ответ/запись → эскалация).

RAG/LLM слой — поиск по базе знаний тенанта (RAG) + вызов LLM со стримингом, защитой от инъекций и редактированием PII.

CRM Connectors — адаптеры к CRM (YClients, 1С): проверка слотов, создание записи. Изолированы за интерфейсом.

Панель управления — SPA для владельца: live-диалоги, метрики ROI, редактор базы знаний, биллинг.

3. Технологический стек

Стек выбран под три критерия: (1) твоя экспертиза (PHP), (2) высокая скорость, (3) соответствие 152-ФЗ (всё размещаемо в РФ, нет обязательной зависимости от зарубежных SaaS).

Backend

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Язык / рантайм | PHP 8.3 | Твой профиль; JIT, типизация, fibers |
| Фреймворк | Laravel 11 | Скорость разработки, экосистема, очереди из коробки |
| App-сервер | Laravel Octane + RoadRunner | App в памяти → x3–10 к throughput vs PHP-FPM |
| Очереди | Redis + Laravel Horizon | Асинхронная обработка, мониторинг воркеров |
| Realtime | Laravel Reverb (WebSocket) | Live-диалоги в панели без зарубежных сервисов |
| Планировщик | Laravel Scheduler | Напоминания, реактивация, отчёты |

Данные

| Назначение | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Основная БД | PostgreSQL 16 | Надёжность, JSONB, row-level security |
| Векторный поиск (RAG) | pgvector | В той же БД — меньше инфраструктуры; Qdrant если вырастет |
| Кэш / очереди / сессии | Redis 7 | Кэш FAQ-ответов, rate limit, очереди |
| Файлы (медиа) | S3-совместимое (Yandex/VK Cloud, РФ) | Голосовые, фото; шифрование at rest |
| Поиск/логи | OpenSearch (по мере роста) | Аналитика диалогов, аудит |

AI / LLM слой

| Компонент | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| LLM | YandexGPT / GigaChat (Sber) | Данные в РФ, 152-ФЗ; OpenAI-прокси только для не-ПД задач |
| Эмбеддинги | YandexGPT Embeddings / локальный bge-m3 | Локальная модель = нет утечки текста вовне |
| Vector store | pgvector | RAG по базе знаний тенанта |
| Оркестрация | Свой слой на PHP | Контроль, без тяжёлых зависимостей; LangChain не обязателен |
| Голос (фаза 2) | SaluteSpeech / Yandex SpeechKit | STT/TTS для телефонии, в РФ |

Каналы (интеграции)

| Канал | Способ | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| WhatsApp | Официальный WhatsApp Business API через провайдера (Wazzup / 360dialog) | MVP |
| Telegram | Bot API (свой сервер) | MVP |
| Веб-виджет | Свой JS-виджет + WebSocket | MVP |
| Avito / VK | Официальные API | Фаза 2 |
| Телефония | SIP + STT/TTS | Фаза 2 |

Frontend (панель владельца)

Inertia.js + Vue 3 + TypeScript — SPA без отдельного API-слоя, быстрая разработка.

Tailwind CSS — скорость вёрстки, адаптив под мобильный (владельцы сидят с телефона).

Vite — мгновенная сборка.

Инфраструктура / DevOps

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Хостинг | Российский провайдер (Yandex Cloud / Selectel / VK Cloud) | 152-ФЗ, низкая латентность к LLM |
| Контейнеризация | Docker + Docker Compose → K8s по росту | Воспроизводимость, простой старт |
| Reverse proxy | Nginx / Traefik | TLS, rate limit, балансировка |
| CI/CD | GitLab CI / GitHub Actions | Тесты, SAST, авто-деплой |
| Секреты | Vault / SOPS + age | Ключи API, токены тенантов — не в коде |
| Мониторинг | Prometheus + Grafana + Sentry | Метрики, алерты, ошибки |
| Логи | Loki / OpenSearch | Централизованные, с маскировкой ПД |

4. Высокая производительность: как держим скорость

Скорость в этом продукте — это (а) мгновенный приём вебхуков, чтобы каналы не банили, (б) быстрый ответ клиенту бизнеса. Узкое место — латентность LLM, поэтому архитектура строится вокруг её сокрытия.

4.1. Laravel Octane (RoadRunner)

Приложение загружается в память один раз и держится резидентно — нет повторного бутстрапа фреймворка на каждый запрос (как у PHP-FPM).

Прирост пропускной способности в 3–10 раз; p99-латентность падает.

RoadRunner (Go) предпочтительнее Swoole: стабильнее, проще, меньше «протекающего» состояния между запросами.

Важно: при резидентном рантайме следить за утечками состояния между запросами (статика, синглтоны) — это и перф, и безопасность. Правило: ничего пользовательского в статике.

4.2. Всё тяжёлое — асинхронно

Webhook Receiver только верифицирует и кладёт в очередь → ack за < 100 мс.

LLM-вызовы и обращения к CRM выполняются воркерами Horizon, не в HTTP-цикле.

Отдельные очереди по приоритетам: realtime-диалоги > напоминания > аналитика.

4.3. Сокрытие латентности LLM

Стриминг ответа токен-за-токеном — клиент видит «печатает...» и первые слова за < 1.5 с.

Кэш типовых ответов (FAQ): семантический кэш в Redis/pgvector — повторяющиеся вопросы отдаются за < 300 мс без вызова LLM.

Intent-shortcuts: частые намерения («адрес», «график», «цена») распознаются дешёвым классификатором и отвечаются из шаблона, минуя LLM.

Предзагрузка RAG-контекста: эмбеддинги базы знаний посчитаны заранее, в запросе — только быстрый поиск по pgvector.

4.4. Данные и кэш

Индексы под все запросы диалогов; HNSW-индекс для pgvector.

Кэширование базы знаний и настроек тенанта в Redis (инвалидация при изменении).

Пулы соединений к БД (через RoadRunner/PgBouncer), keep-alive к API LLM и провайдеров.

N+1 под контролем (eager loading), тяжёлая аналитика — на репликах/материализованных вью.

4.5. Целевые показатели и нагрузочное тестирование

| Операция | Цель p95 | Как достигается |
| --- | --- | --- |
| Webhook ack | < 100 мс | Octane + enqueue, без логики |
| FAQ из кэша | < 300 мс | Семантический кэш Redis |
| Первый токен LLM | < 1.5 с | Стриминг + предзагрузка RAG |
| Создание записи в CRM | < 2 с | Асинхронно + ретраи |
| Дашборд панели | < 500 мс | Кэш + индексы + Inertia |

Нагрузочное тестирование k6 / Locust перед каждым крупным релизом; бюджет латентности зафиксирован в CI.

5. Безопасность стека (security-by-design)

Безопасность рассматривается послойно: транспорт, приложение, данные/тенанты, LLM-специфичные угрозы, секреты, инфраструктура и соответствие 152-ФЗ. Угрозы для AI-продукта шире классических — добавляются prompt-injection и утечки через LLM.

5.1. Транспорт и периметр

TLS 1.3 везде; HSTS; mTLS для внутренних сервисов.

WAF (Nginx + ruleset / облачный) перед приложением.

Rate limiting и anti-abuse на уровне Nginx и приложения (по IP, по тенанту, по каналу).

Закрытый внутренний контур: БД, Redis, воркеры — только в приватной сети, без публичного доступа.

5.2. Верификация каналов

Обязательная проверка подписи вебхуков (Telegram secret token, HMAC провайдера WhatsApp) — отклонять неподписанные.

Allowlist IP провайдеров там, где возможно.

Защита от replay (nonce/timestamp).

5.3. Приложение

Аутентификация владельцев: пароль + 2FA (TOTP); сессии в Redis, ротация.

Авторизация: RBAC (владелец / администратор / только просмотр), проверка прав на каждом действии.

Защита от OWASP Top-10: параметризованные запросы (Eloquent), экранирование вывода (XSS), CSRF-токены, валидация всех входов (Form Requests).

Octane-специфика: запрет хранения пользовательских данных в статике/синглтонах между запросами; сброс состояния.

Загрузка медиа: проверка типа/размера, антивирус-скан, хранение вне webroot.

5.4. Изоляция тенантов (multi-tenant)

Критично: один клиент НИКОГДА не должен увидеть данные другого. Изоляция проверяется автоматическими тестами на каждом релизе.

tenant_id во всех таблицах + глобальный scope в Eloquent (автоподстановка фильтра).

PostgreSQL Row-Level Security (RLS) как второй рубеж на уровне БД.

Отдельные ключи шифрования полей на тенанта (envelope encryption).

Изоляция RAG: векторный поиск всегда в пределах tenant_id.

Отдельный БД-пользователь приложения с минимальными правами (least privilege).

5.5. Безопасность данных (152-ФЗ)

Все персональные данные (имена, телефоны, переписка) — на серверах в РФ.

Шифрование at rest (диски + чувствительные поля), in transit (TLS).

Минимизация: не храним лишнего; ретеншн-политика и авто-удаление старых диалогов.

Согласие на обработку ПД и политика конфиденциальности; ДПА с клиентами-бизнесами.

Право на удаление: API/процедура удаления данных субъекта.

Шифрованные бэкапы, регулярное тестирование восстановления.

5.6. LLM-специфичная безопасность

Это то, чего нет в классическом вебе и что чаще всего упускают.

Защита от prompt-injection: системный промпт и данные пользователя строго разделены; недоверенный текст (отзывы, письма) подаётся как данные, а не инструкции.

PII-редактирование: маскирование персональных данных перед отправкой во внешнюю LLM, где применимо.

Guardrails на вход и выход: фильтрация попыток заставить бота выдать чужие данные, системный промпт или выполнить недопустимое действие.

Ограничение действий LLM: бот не выполняет «опасные» операции напрямую — только через валидируемые инструменты (function calling) с проверкой прав.

Защита от утечки системного промпта и данных других тенантов через ответы.

Лимиты на токены/стоимость на тенанта — защита от abuse и неконтролируемых трат.

Логирование и ревью «странных» диалогов; человек в контуре для спорных случаев.

5.7. Секреты и доступы

Токены тенантов (CRM, WhatsApp) и ключи API — в Vault/SOPS, зашифрованы, не в репозитории.

Ротация ключей; разные ключи для dev/stage/prod.

Принцип наименьших привилегий для всех сервисных аккаунтов.

Аудит-лог всех действий в панели и доступов к данным.

5.8. Безопасность цепочки поставки и процесса

SAST (Psalm/PHPStan + security-правила) и зависимостный скан (composer audit, Dependabot) в CI.

Pinned-зависимости, проверка лицензий.

Code review обязателен; секреты-сканер в pre-commit (gitleaks).

Регулярный pentest/security-review перед выходом на масштаб.

6. Модель данных (основные сущности)

| Сущность | Назначение | Ключевые поля |
| --- | --- | --- |
| tenants | Клиент-бизнес | id, name, plan, settings, encryption_key_id |
| users | Владельцы/админы | id, tenant_id, role, 2fa_secret |
| channels | Подключённые каналы | id, tenant_id, type, credentials(enc) |
| contacts | Конечные клиенты бизнеса | id, tenant_id, phone(enc), name(enc) |
| conversations | Диалоги | id, tenant_id, channel_id, contact_id, state, status |
| messages | Сообщения | id, conversation_id, role, body, meta |
| knowledge_chunks | База знаний (RAG) | id, tenant_id, content, embedding(vector) |
| bookings | Записи в CRM | id, tenant_id, contact_id, crm_ref, slot, status |
| crm_integrations | Подключения к CRM | id, tenant_id, type, credentials(enc) |
| audit_logs | Аудит | id, tenant_id, actor, action, target, ts |
| usage_metrics | Метрики/биллинг | id, tenant_id, period, dialogs, tokens, bookings |

(enc) — поле шифруется на уровне приложения ключом тенанта. Все таблицы несут tenant_id и попадают под RLS.

7. AI / RAG слой — как бот отвечает

Конвейер обработки сообщения

Нормализация входа, определение тенанта и диалога.

Классификация намерения (дешёвый классификатор): FAQ-шорткат / запись / эскалация / общий вопрос.

Если шорткат — ответ из шаблона/кэша (быстро, без LLM).

Иначе RAG: поиск релевантных чанков базы знаний тенанта по pgvector.

Сборка промпта: системные правила + контекст базы знаний + история диалога (данные ≠ инструкции).

Вызов LLM со стримингом; guardrails на выход.

Если запись — вызов CRM-инструмента (проверка слота, создание), подтверждение клиенту.

Если уверенность низкая/чувствительный случай — эскалация на живого администратора.

Логирование, метрики, обновление состояния диалога.

База знаний

Владелец заполняет через панель: услуги, цены, график, адрес, частые вопросы, правила.

Чанкинг + эмбеддинги при сохранении; пересчёт только изменённого.

Версионирование базы знаний — откат при ошибке.

8. План разработки по фазам

Режим парт-тайм (10–20 ч/нед). Цель — рабочий пилот у первого клиента за ~6 недель, затем продуктизация. Каждая фаза заканчивается работающим инкрементом.

| Фаза | Срок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Каркас | Нед. 1 | Laravel+Octane, Docker, CI, БД, multi-tenant скелет, секреты | Деплоится «hello», тенанты изолированы |
| 1. Канал + эхо | Нед. 1–2 | Telegram + WhatsApp webhook, верификация подписи, очереди | Бот принимает и отвечает шаблоном |
| 2. База знаний + RAG | Нед. 2–3 | Редактор БЗ, эмбеддинги, pgvector, конвейер ответа | Бот отвечает по знаниям бизнеса |
| 3. LLM + стриминг | Нед. 3–4 | LLM, guardrails, FAQ-кэш, intent-шорткаты | Живые быстрые ответы, защита от инъекций |
| 4. Запись в CRM | Нед. 4–5 | Коннектор YClients, проверка слотов, создание записи, эскалация | Бот реально записывает клиентов |
| 5. Панель + метрики | Нед. 5–6 | Live-диалоги, метрики ROI, биллинг-учёт | Владелец видит ценность в цифрах |
| 6. Хардненинг | Нед. 6–7 | Security-чеклист, нагрузочное тестирование, мониторинг | Готовность к пилоту |
| 7. Пилот | Нед. 7–10 | Запуск у 1–2 знакомых, замер результата | Кейс в цифрах |
| 8. Продуктизация | Нед. 10+ | Self-serve онбординг, шаблоны вертикали, ускорение подключения | Подключение клиента за часы |

9. Внедрение и эксплуатация

Онбординг нового клиента (целевой процесс)

Регистрация тенанта, подключение канала (QR WhatsApp / токен Telegram).

Импорт/заполнение базы знаний (шаблон под вертикаль ускоряет).

Подключение CRM (OAuth/токен), маппинг услуг и слотов.

Тестовый прогон диалогов, настройка эскалации на администратора.

Включение на боевом трафике, мониторинг первых дней.

Цель — со 2–3 фазы продуктизации онбординг занимает часы, а не дни.

Надёжность и эксплуатация

Health-checks, авто-рестарт воркеров, graceful shutdown Octane.

Идемпотентность обработки вебхуков (защита от дублей при ретраях каналов).

Ретраи с backoff для CRM/LLM; circuit breaker при недоступности внешних API.

Бэкапы БД (PITR), регулярное тестовое восстановление.

Алерты: рост ошибок, латентность LLM, очередь, расходы на токены.

Резервный канал (Telegram), если WhatsApp-аккаунт недоступен.

10. Чек-лист готовности к запуску

Производительность

☐  Octane (RoadRunner) в проде

☐  Все тяжёлые операции в очередях

☐  Стриминг LLM включён

☐  Семантический FAQ-кэш работает

☐  Индексы БД + HNSW для pgvector

☐  Нагрузочный тест пройден, бюджет латентности в CI

Безопасность

☐  TLS 1.3, WAF, rate limiting

☐  Верификация подписи вебхуков

☐  2FA + RBAC в панели

☐  Изоляция тенантов: scope + RLS + тесты

☐  Шифрование ПД at rest, данные в РФ

☐  Guardrails против prompt-injection и утечек

☐  PII-маскирование перед внешней LLM

☐  Секреты в Vault/SOPS, не в коде

☐  SAST + composer audit в CI

☐  Согласия на ПД, политика, ДПА (152-ФЗ)

☐  Шифрованные бэкапы + тест восстановления

☐  Аудит-лог действий

Продукт

☐  Пилот у 1–2 клиентов

☐  Метрики ROI собираются

☐  Эскалация на человека работает

☐  Шаблон онбординга вертикали

— Технический план. Следующий шаг: выбрать вертикаль и целевую CRM, после чего детализируем коннектор и базу знаний. —